ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. július 5-i ülésére

Tájékoztató a 2012. március 26-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. március 26-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

- A Társulás gazdálkodásához kapcsolódó feladatok:

A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.

A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden hátralékkal rendelkező tagtelepülést két alkalommal felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulás által biztosított - 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31. napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A két felszólítást követően összesen 17.972.020,- Ft értékben érkezett befizetés a hátralékos településektől 2012. 06. 15-ig. A még fennálló hátralékos településeket és a hátralékaik összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2012. 06. 15-én a 2011. december 31. napig felhalmozott még fennálló hátralékok összege 19.075.060,-Ft. A még hátralékos települések közül 11 település (Bajánsenye, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Egyházasrádóc, Ják, Körmend, Mikosszéplak, Nádasd, Nemesrempehollós, Perenye, Rátót) részletfizetési kedvezményt kért összesen 11.679.480,-Ft értékű hátralékra. Ezen településektől írásban kértük, hogy saját költségükön a részletfizetésre vonatkozóan közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozatot tegyenek és azt a Társulásnak küldjék meg. A jelen előterjesztés készítéséig 3 település (Csákánydoroszló, Nádasd és Perenye) küldte meg a közjegyzői okiratot.

16 település (Alsóújlak, Egervölgy, Egyházashollós, Felsőcsatár, Gersekarát, Horvátzsidány, Ispánk, Kám, Kiszsidány, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő, Szemenye, Telekes, Velemér) összesen 7.395.580,-Ft értékű hátraléka esetében az érintett önkormányzatoktól nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés. Tekintettel arra, hogy mindkét felszólításban a hátralékok rendezésére megadott határidő lejárt - figyelemmel a felszólítások kézhezvételének idejére is- a továbbiakban a 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatnak megfelelően Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. Ezzel egyidejűleg a gesztor önkormányzatnak megküldtük a részletfizetést kért települések listáját is tájékoztatásul.

A 2012. évre vonatkozó 2012. 03. 31-én esedékes működési és beruházási hozzájárulások esetében a hátralékok rendezésére vonatkozó döntések meghozatalát a negyedik napirendi pont tartalmazza.

- A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódó feladatok:

A megkötött szerződésekben a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok szerződések) elvégezték a 2012. II. negyedévhez kapcsolódóan az ütemterv szerinti feladataikat. A szakértői szerződések módosítását a jóváhagyott ütemezésnek megfelelően, a Közreműködő Szervezet által ellenjegyzett tervezői szerződéssel összhangban elvégeztük.

A 2012. I. negyedévben elvégzett munka alapján a teljesítések megfeleltek a szerződésekben rögzítetteknek, ezért a negyedévre vonatkozó számlákat a szakértők benyújtották, ezek 15%-os önrészét és áfáját átutaltuk. A 2012. I. negyedévre vonatkozó 8. számú kifizetési kérelmet a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat. Elkészítettük és a Közreműködő Szervezethez benyújtottuk a 2011. évi esélyegyenlőségi és fenntartási jelentéseket, melyekhez hiánypótlás nem érkezett. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzésében a PME tanácsadó a szerződésének megfelelően működött közre.

Összevont lakossági fórumot tartottuk a Körmendi kistérségnek 2012. 04.10-én. A fórumot megelőzően a projektre vonatkozó szórólapot eljutattuk a térségek minden háztartásába. A fórum és az ezt megelőzően megtartott lakossági fórumok további dokumentumai, fotódokumentációja és a sajtó visszajelzései megtalálhatók a honlapon. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatra vonatkozó közzétételi kötelezettségeket a PR szakértő látta el.

A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését végezte, valamint elkészítette a projekt helyszíneire vonatkozóan földhasználati jogokhoz kapcsolódó NAV bevallásokat.

A tervező, SOLVEX – MKM Consulting konzorcium a vállalkozási szerződése és annak 1. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően folytatta a munkát. Elvégezte az építési és vízjogi engedélyezési eljárok során felmerülő hiánypótlásokat. Elkészítette a 2. fordulós pályázathoz szükséges hiánypótlást, megválaszolta a tisztázó kérdéseket. Elkészítette a tenderterveket és kiviteli terveket minden helyszínre vonatkozóan, valamint az 2. fordulós pályázathoz szükséges közbeszerzési eljárások műszaki leírásait.

A NAV-hoz benyújtottuk a pályázathoz kapcsolódóan a 2011. évben teljesített kifizetésékre vonatkozó 2.603.000,-Ft Áfa visszaigénylést, mely a 2012. március hónapban lefolytatott ellenőrzést követően visszautalásra került.

A pályázat 1. és 2. fordulójához kapcsolódó részletes tájékoztatást a harmadik napirendi pont tartalmazza.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Lezárult a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én megkötött, a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződés teljesítése. A vállalkozó a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium volt. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft-Áfa a teljesítéseket követően három részszámlában kifizetésre került.

19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kisrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekulivációs engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kisrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony. 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre álló terveket és engedélyeket is.

Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.

Az egyes helyszínekre vonatkozóan elkészültek a részletes költségbecslések.

Kifizetések:

- A tervezésre vonatkozó részszámla 10. 980.00,-Ft+ áfa értékben benyújtásra és 2011. 12. 31-ig kifizetésre került, ezért az áfa 25% volt.

- A környezetvédelmi felülvizsgálatokra vonatkozó részszámla 10.620.000,-Ft+ áfa értékben kifizetésre került. Az áfa 27%-volt.

- A részletes költségbecslések elkészítésére és a szerződéses kötelezettségek befejezésére vonatkozó végszámla 2.400.000,-Ft + áfa értékben kifizetésre került. Az áfa 27%-volt.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Egyezetéseket folytattunk le az Energia Központ Nonprofit Kft-vel, a KEOP Közreműködő szervezetével annak érdekében, hogy a Társulás közigazgatási területén érintett települési szilárdhulladék lerakók számáról, méretéről és rekultivációs feladatairól a megfelelő információval rendelkezzenek az eseteges későbbi pályázati kiírások előkészítéséhez. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

- Vas megyei Önkormányzat kezdeményezése a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter megalakítására:

A Vas megyei Önkormányzat 2012. 06. 19-én megkereste a Társulási Tanács Elnökét és a Társulás munkaszervezetét annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytassanak le egy Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter (továbbiakban Klaszter) megalakításáról. Ezt megelőzően már tárgyaltak a HUKE Kft., Müllex Kft., Megoldás Kft., valamint a SZOVA Zrt.-vel és a 2. sz. mellékletbe csatolt előzetes tájékoztató anyagokat küldték (összefoglaló és alapító okirat tervezet). A Klaszter célja a térség múltbeli ipari vállalkozásai által okozott környezeti szennyezésének felszámolása, valamint az ipar, a mezőgazdaság és a lakossági hulladék kibocsátásból eredő környezetterhelés csökkentése, hozzájárulva ezzel a megyében élők életminőségének javításához. Továbbá a megye területén keletkező hulladék összegyűjtésének, elszállításának, elhelyezésének, kezelésének és feldolgozásának megszervezése a hatékonyság, a környezeti terhelés lehető legalacsonyabb szintre szorítása, a munkahely-teremtés előmozdítása szempontjainak figyelembe vételével.

A Klaszter tervezett működési területe Vas megye területe. A Klaszter a tervezet szerint határozatlan időre alakul. Csatlakozhat a klaszterhez minden olyan jogi személy vagy magánszemély, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el az Alapító Okiratban rögzített célokat illetve azok megvalósításában együtt kíván működni, és a tagdíj fizetését vállalja. A tagok belépése a Klaszterbe önkéntes. Az Alapítók tagsági viszonya az Alapítói Okirat aláírásával, és a tagdíj befizetésével keletkezik. A tervezet és az összefoglaló nem tartalmaz a tagdíj mértékére vonatkozó utalást. A csatlakozni kívánók a Klaszter menedzsmentjéhez benyújtott írásbeli kérelemben kérhetik felvételüket a Klaszter tagságába. A megküldött tervezetekben nincs arra utalás, hogy konkrétan milyen gazdasági társaság fogja ellátni a munkaszervezeti feladatokat. A csatlakozás lehetséges előnyeit a mellékelt összefoglaló anyag tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékletbe csatolt tájékoztató anyagok alapján szíveskedjék meghozni a döntést, hogy a Klaszterre vonatkozó további információk megismerése érdekében a Társulás képviseletében további tárgyalásokat folytassunk-e le (a. határozati javaslat) vagy nem (b. határozati javaslat).

- Egyéb feladatok:

Elkészítettük és benyújtottuk a Közbeszerzési Hatósághoz a Társulás 2011. évi közbeszerzései vonatkozó éves statisztikai összegzést.

Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk eleget.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. július 2.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Mellékletek:

- sz. melléklet: Szombathelynek a 2011. 12. 31-i időszak végéig fennálló hátralékok rendezésére átadott települések listája

- sz. melléklet: Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterre vonatkozó tájékoztató anyagok (összefoglaló, Alapító Okirat tervezet)

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2012. március 26-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Vízi Kármen, PIU vezető

Határozati javaslat:

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét és a PIU vezetőjét, hogy a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterre vonatkozó további információk megszerzése érdekében tárgyalásokat folytassanak le.

Határidő: 2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Vízi Kármen, PIU vezető

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsa a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszterre vonatkozóan a jelen előterjesztéshez mellékelt összefoglaló és Alapító Okirat tervezet alapján nem támogatja a Klaszterre vonatkozó további tárgyalások lefolytatását.

Határidő: 2012. 07. 05.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Vízi Kármen, PIU vezető