ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. szeptember 13-i ülésére a PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU).

A Társulási Tanács 9/2012.(I.12.) TT sz. határozatával jóváhagyta 2012. évi tevékenységének végzéséhez a 2012. évi PIU munkatervét. A PIU 2012. I. félévi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtására vonatkozó beszámolóját.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 7.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Melléklet: Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2012. 09. 13.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető

Melléklet

Beszámoló

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok | Teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása | 2012. 02. 15. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT 5/2012.(I.12.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetést, a 4/2012.(I.12.) sz. határozatával a középtávú tervezést. |
| Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2012. 03. 31. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A TT 20/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi működésről szóló beszámolót. |
| A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása | 2012. 03. 31. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT a 18/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást. A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést. |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2012. 03. 31. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető | Közbeszerzési tanácsadó (szükség szerint) | A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette. |
| A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2012. 09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja |  | A 2012. 09. 13-i TT ülés napirendje. |
| A társulás 2012. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2012. 09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A 2012. 09. 13-i TT ülés napirendje. |
| A társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának és a 2012. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása | 2012. 11. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | 2. félévi feladat. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | folyamatos a támogatási szerződés szerinti ütemezésben 2. fordulós pályázat benyújtása 2012. 02. 08. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja | A pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégek a szerződéseik szerinti feladatok határidőben történő elvégzéséért felelősek. | A 2. fordulós pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázatra vonatkozó jóváhagyó támogatási döntés 2012. 07. 18-án kelt. |
| KEOP 2.3.0 és/vagy az Új Széchenyi Terv– rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szükség szerint bevont külső szerződéses partnerek | A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2012. I. félévében. |
| A Társulás és a projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető, Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | A honlapot üzemeltető Vállalkozó és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője | A Társulás működéséhez kapcsolódó, a jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek naprakészek, a projektre vonatkozó információk aktualizálását a PR szakértő bevonásával elvégeztük. |
| A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető Dr. Hosszú Károly jogi szakértő | A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértője | A PIU jogi szakértője és a KEOP 7.1.1.1 projekt jogi szakértője folyamatos jogszabályfigyelést végez. |
| A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéshez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló külső PME | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján végeztük a feladatok ellátását. |
| A társulás működéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A PIU adminisztrátor által folyamatosan ellátott feladat. |
| A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Média és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője | A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént |

PIU tagjai:

Vízi Kármen PIU vezető és projektmenedzser

Dr. Hosszú Károly jogi szakértő

Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.

A PIU 2012. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács ……./2012. (IX. 13.) TT sz. határozatával jóváhagyta.