ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. november 15-i ülésére

Tájékoztató a 2012. szeptember 13-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. szeptember 13-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

- A Társulás gazdálkodásához kapcsoló feladatok:

A Társulási Tanács 2010. november 11. naptól – a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. határozatával elfogadott munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján - gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatallal közösen végzi.

A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden 2011. december 31-én hátralékkal rendelkező tagtelepülést két alkalommal felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31. napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A két felszólítást követően még tartozó azon települések esetében, amelyektől nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés (16 település - Alsóújlak, Egervölgy, Egyházashollós, Felsőcsatár, Gersekarát, Horvátzsidány, Ispánk, Kám, Kiszsidány, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Szalafő, Szemenye, Telekes, Velemér - összesen 7.395.580,-Ft értékű hátralék) Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. Ezzel egyidejűleg a gesztor önkormányzatnak megküldtük a részletfizetést kért települések listáját is tájékoztatásul (11 település - Bajánsenye, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Egyházasrádóc, Ják, Körmend, Mikosszéplak, Nádasd, Nemesrempehollós, Perenye, Rátót - részletfizetési kedvezményt kért összesen 11.679.480,-Ft értékű hátralékra). A gesztor önkormányzat végrehajtási intézkedése eredményeként mindösszesen 438.000,-Ft tartozás behajtása történt meg. Gersekarát és Telekes 12 havi kamatmentes részletfizetést kért, melyet a 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatnak megfelelően jóváhagytunk. A részletfizetést igénylő településektől írásban kértük, hogy saját költségükön a részletfizetésre vonatkozóan közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozatot tegyenek és azt a Társulásnak küldjék meg. A jelen előterjesztés készítéséig 4 település (Csákánydoroszló, Gersekarát, Nádasd és Perenye) küldte meg a közjegyzői okiratot. A kamatmentes részletfizetési kedvezményt kapott települések közül nem minden település fizeti a részleteket, ezért ezen települések felé további intézkedések megtétele szükséges. Az előzőekben ismertetett adósságrendezési eljárások eredményeként összesen 22.308.695,-Ft hátralékot fizettek meg a tagtelepülések 2012. 11. 07-ig.

A 2011. december 31-ig felhalmozott még fennálló hátralék összege 2012. november 7-én 14.738.750,-Ft, mely összeg tartalmazza a részletfizetést kért települések tartozásait is.

A 2012. évre vonatkozó 2012. 03. 31-én esedékes működési és beruházási hozzájárulások esetében a hátralékok rendezésére 2012. 07. 05-i TT ülés óta a települések összesen 14.172.300,-Ft-ot fizettek be. A 30/2012.(VII. 05.) TT sz. határozatnak megfelelően a hátralékkal rendlelkező településeket egy alkalommal felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulás által biztosított – 2012. december 31-ig tartó kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2012. évben felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A tagtelepülések 2012. évre vonatkozó összes hátraléka 2012. 11. 07-én 71.332.500,-Ft.

A 2012. 09. 05. óta a települések által megfizetett hátralék összege 17.074.050,-Ft. A tagtelepülések összes fennálló hátraléka 2012. november 7-én 86.071.250,-Ft.

A még fennálló hátralékok településenként részletezését és a hátralékok kezelésére vonatkozó további teendőket a 7. napirendi pont részletesen tartalmazza.

- Az 1. fordulós KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 és a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A 2012. 02. 08-án benyújtott 2. fordulós pályázatra vonatkozó támogató döntést 2012. 07. 18-án hozta meg a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A Támogatási szerződést több egyeztetés, valamint a hatósági engedélyek későbbi kiadása okán több hiánypótlást követően 2012. 10. 26-án aláírtuk. A támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft.

A 2. fordulós pályázat megvalósításához szükséges minden építési, vízjogi és útépítési engedélyt kiadtak a hatóságok 2012. 09. 30-ig, de az engedélyek jogerejére vonatkozó határozatokat nem minden esetben kaptuk meg 2012. 10. 31-ig. Az engedélyek kézhezvételét követően megkezdtük a közbeszerzési eljárások dokumentációinak a véglegesítését. A 2. fordulós pályázathoz szükséges szolgáltatások (általános menedzsment, mérnök felügyelet, tájékoztatás és nyilvánosság) közbeszerzési dokumentációit megküldtük a Közreműködő Szervezetnek jóváhagyásra. Az építési közbeszerzési eljárás tender és kiviteli terveinek hatósági engedélyeknek megfelelő javítása a tervező részéről folyamatban van.

Az 1. fordulós pályázat záró elszámolásának és a záró kifizetési kérelemének benyújtása a hatósági engedélyek késedelme okán jóváhagyott 2012. 10. 30-i határidőig megtörtént.

A pályázat 1. és 2. fordulójához kapcsolódó részletes tájékoztatást a 8. napirendi pont tartalmazza.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Továbbra sincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

- Vas megyei Önkormányzat kezdeményezése a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter megalakítására:

A Vas megyei Önkormányzat megalakította a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klasztert a HUKE Kft., Müllex Kft., Megoldás Kft. részvételével.

- Egyéb feladatok:

Folyamatosan aktualizáltuk a Társulás honlapját. A működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó, a hatályos jogaszályoknak megfelelő közzétételi köztelezettségeknek a honlapon tettünk eleget.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. november 12.

Tisztelettel

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2012. szeptember 13-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2012. 11. 09.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Vízi Kármen, PIU vezető