ELŐTERJESZTÉS

Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. április 15-i ülésére a Társulási Tanács 2012. évi munkatervének végrehajtására vonatkozó beszámolóra és a 2013. évi munkatervére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tárulási Tanácsa a Társulási megállapodás VII/1.1 h. pontjára tekintettel 7/2012. (I.12.) TT sz. határozatával jóváhagyta a Társulási Tanács 2012. évi munkatervét. A Társulási Tanács 2012. évi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Társulási Tanács 2012. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámolót.

A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjait, előterjesztéseit és határozatait, a Társulás működéséhez és gazdálkodásához kapcsolódó adatokat a 2012. év során folyamatosan közzétették a Társulás honlapján. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat dokumentumai és eseményei valamint KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat dokumentumai és eseményei megtekinthetők a Társulás honlapján.

Hivatkozással a Társulási megállapodásának VII/1.1 h. pontjára a jelen előterjesztés 2.sz. mellékelte szerinti javaslatot teszünk a Társulási Tanács 2013. évi munkatervére.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Mellékeltek:	1.sz. melléklet: A Társulási Tanács 2012. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámoló

2.sz. melléklet: Javaslat a Társulási Tanács 2013. évi munkatervére

Szombathely, 2013. április 11.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 	2013. 04.15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás VII/1.1 h. pontja alapján a 2013. évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	folyamatos

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

- sz. melléklet

Beszámoló

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. évi munkatervének

végrehajtásáról

| Feladat | Határidő | Teljesülés | Felelősök |
| --- | --- | --- | --- |
| A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása | 2012. 02. 15. | A TT elfogadta az 5/2012. (I.12.) TT sz. határozatával 2012. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő |
| Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2012. 03. 31. | A TT a 20/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi beszámolóját, a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető |
| A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | 2012. 03. 31. | A TT a 18/2012. (III. 26.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi zárszámadását. A TT a 19/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2012. 03. 31. | A TT 22/2012. (III.26.) TT sz. határozatával elfogadta a Társulás 2012. évi közbeszerzési tervét, mely a TT 43/2012. (IX.13.) TT sz. határozatával módosításra került. A közbeszerzési tervek megküldésre kerültek a Közbeszerzések Tanácsának és közzétételre került a Társulás honlapján is. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető |
| A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2012. 09. 30. | A TT a 36/2012. (IX.13.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót, mely megküldésre került a Társult települési önkormányzatoknak | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető |
| A Társulás 2012. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2012. 09. 30. | A TT a 34/2012. (IX.13.) TT sz. határozatával fogadta el a beszámolót, és a TT a 35/2012. (IX.13.) TT sz. határozatával elfogadta a költségvetés I. sz. módosítását . | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő |
| A társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának és a 2012. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása . A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. | 2012. 11. 30. | A 2013. évi költségvetési koncepciót a TT 48/2012. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el. A 2012. III. negyedévre vonatkozó beszámolót a TT a 46/2012. (XI. 15.) TT sz. határozatával fogadta el. A TT a 47/2012. (XI. 15.) TT sz. határozatával elfogadta a költségvetés II. sz. módosítását . A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása a 49/2012. (XI. 15.) TT sz. határozattal történt. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | 2. fordulós pályázat benyújtása : 2012.02.08. Egyéb feladatok: folyamatosan | A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat kapcsán a Közreműködő Szervezet a Záró elszámolási csomagot 2012. november 28–án kelt levelében a jóváhagyta. Ezzel az előkészítő munka mind szakmailag mind pénzügyileg befejeződött. A 2. fordulós támogatási szerződés aláírásra került 2012.10.26–án. A projektben keretében elsőként a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása történt meg, szerződés megkötésére 2012. 09.01-én került sor. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető A 2. fordulós pályázat előkészítéséért : SOLVEX-MKM Consulting Konzorcium Borostyánkő Kft. |
| A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatának előkészítési feladatai | folyamatosan | A Társulás tagjaként jegyzett települések közül 17 település a „14R – Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” pályázaton támogatást nyert, melynek keretében elkészülhettek a rekultivációhoz szükséges tervek. A szilárd hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó kötelezés a fentieken túlmenően még 16 Társulásban érintett tagtelepülést érint. Ehhez kapcsolódó terveket a Társulás elkészíttette. Az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációjára nem volt 2012. évében. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármen, PIU vezető A tervezési feladatok elvégzéséért: SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium |

A TT 2012. évi munkájáról szóló beszámolót a Társulási Tanács ……./2013. (IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta.

- sz. melléklet

Javaslat

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. évi munkatervére

| Feladat | Határidő | Felelősök |
| --- | --- | --- |
| A Társulás 2013. évi költségvetésének az elfogadása | 2013. 02. 14. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása | 2013.03.31. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| A Társulás 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2013. 03. 31. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| Társulás 2012. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2013. 04. 15. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| A Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, | 2013. 04. 15. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása | 2013. 04. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2013. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2013. 09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| A Társulás 2013. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2013. 09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2013. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása. | 2013. 11. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő |
| A Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. | 2013. 11. 30 | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| A második fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok. Közbeszerzési tervben meghatározott eljárások lefolytatása, szerződések megkötése után a kivitelezés megkezdése. | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető |
| A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatához a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése | folyamatosan | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető A tervezési feladatok elvégzéséért: SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium |

A TT 2013. évi munkatervét a Társulási Tanács ……./2013. (IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta.