ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. április 15-i ülésére a Társulás 2012. évi működéséről

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi működéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2009. június 29. napján került törzskönyvi nyilvántartásba vételre. 2012. évben is 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. A Társulás ezen jogszabályi rendelkezésére tekintettel működött.

A Társulási Tanács tevékenységét a 2012. évben a 7/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte . A Társulás éves munkatervét, költségvetését, belső ellenőri jelentését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, az éves mérlegét a tervezettnek megfelelően teljesítette. ( A TT 2012. évi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült. )

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével összefüggő és a nyertes pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerint. 2012-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2012-ben a 9/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által  2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közgazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2012. évi működés ezen megállapodás szerint történt

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás mely műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, majd a végleges műszaki tartalommal  a 2. fordulóra .

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva a 2012. évben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. KEOP 7.1.1.1 /09-2009-0009 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat :

Az 1. fordulós támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik.

A megvalósítás során összesen tíz kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV., 2011. I., 2011. II., 2011. III., 2011. IV., 2012. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó teljesítésekre, valamint a tervező első és második részteljesítésére, valamint a záró kifizetési kérelmet.

A Közreműködő Szervezethez összesen nyolc darab változtatási kérelmet nyújtottunk be, melyek jóváhagyásra kerültek.

A projekt zárójelentésének, záró kifizetési kérelmének benyújtása és a záró ellenőrzés az előzetesen meghatározott időpontban az építési engedélyek meglétének hiányában nem történhetett meg, ezért a záró elszámolási határidő meghosszabbítására kérelmet nyújtottunk be, melyet az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A módosított útvonalterv szerint a zárójelentés és a záró kifizetési kérelem benyújtási határideje 2012. 10. 30-ra, a végső elszámolás 2012. 12. 31-re módosult. Az 1. fordulós pályázat záró elszámolásának és a záró kifizetési kérelemének benyújtása a hatósági engedélyek késedelme okán jóváhagyott 2012. 10. 30-i határidőig megtörtént.

A pályázat 1. fordulójában a szakértők (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, PME tanácsadás, PR tájékoztatási feladatok, közbeszerzési tanácsadó szerződések) elvégezték a szerződéseik szerinti feladataikat és a benyújtott végszámláik 15%-os önrésze és Áfa része kifizetésre került.

2012. 08. 09-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzést folytatott le a PIU szervezet, a PME szakértő és a műszaki szakértő részvételével. Az ellenőrzés során felülvizsgálták a már jóváhagyott kifizetési kérelmeket alátámasztó eredeti bizonylatokat, valamint a tervezői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó műszaki dokumentumokat. Az ellenőrzés intézkedési tervet igénylő hiányosságot nem állapított meg.

A Közreműködő Szervezet 2012. november 28-án kelt levelében az 1. fordulós pályázatban teljesített előkészítő munkát szakmailag és pénzügyileg befejezettnek tekintette, a Záró elszámolási csomagot jóváhagyta.

2. A „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001.  számú   2. fordulós pályázat

A pályázat  2012. 02. 08-i határidőre történő benyújtásához szükség volt különböző előzetes döntések meghozatalára:

- Tulajdonjogi kérdésekhez kapcsolódóan csak olyan ingatlanon valósulhat meg a fejlesztés, mely a pályázó (Társulás) tulajdonában áll, illetve állami tulajdonban vagy a pályázó társulás tagönkormányzatának tulajdonában van és arra a pályázónak földhasználati joga van. Továbbá  kizárólag olyan ingatlanon fogadható el a pályázatban, amely a pályázat benyújtásának időpontjától per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a projekt megvalósítását akadályozza. Ezzel összefüggésben földhasználati jog alapításáról szóló Megállapodások aláírására került sor. A földhasználati jog bejegyzésével kapcsolatos költségek a Társulást terhelték. A Kőszegi hulladéklerakón a Társulás építési- és vízjogi engedélyköteles tevékenységet nem végez, ezért arra vonatkozóan nem volt szükséges földhasználati jogot alapítani.

- A Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése : A tervezéssel és a 2. fordulós pályázat megírásával és benyújtásával nyílt közbeszerzési eljárást követően megbízott SOLVEX-MKM Konzorcium elkészítette és a KSZ minőségbiztosítási észrevételei által elfogadott Részletes megvalósíthatósági tanulmányt (a továbbiakban: RMT)..

A tanulmány részletezi, hogy a  szelektív hulladékgyűjtés ipari előkészítésének elvégzéséhez már jelenleg is válogatóműre lenne szükség. A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésével ez a műszaki szükséglet tovább fokozódik. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlen. A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök elegendő számban . A térségben megépült komposztáló létesítmények kihasználtságát növelni kell a zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével .

A térségben csak két hulladékudvar működik, a költség-hatékonyság növelése érdekében térségi hulladékudvar hálózat kiépítése szükséges. A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékot költséghatékonyan csak válogatóműben lehet ipari felhasználásra alkalmassá tenni, így válogatómű építése elengedhetetlen.

A Közreműködő Szervezet a bírálat során nem kérte a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban a Társulási Tanács 11/2012. (I.12.) sz. TT határozatával elfogadott műszaki tartalom módosítását, azért annak megvalósítása a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik az alábbiak szerint:

- 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen

- 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenden, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen

- a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üveggyűjtő konténer)

- 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése (házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés: csomagolóeszköz és biohulladék)

- a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak,  tudatformálás

A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az RMT-ben bemutatásra került az  üzemeltetési koncepció, díjpolitika, díjképzés, melynek  betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalták a társult települések a projekt befejezését követő minimum öt évig. A gazdasági mutatók számítása alapján a projekt társadalmi hasznossága bizonyított.

Az Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. fordulós pályázatot 
2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. Minden tagtelepülés külön határozatban fogadta el a pályázat önrészét és költségének főösszegét, a díjpolitikát, az üzemeltetési koncepciót, valamint adta meg a pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatait.

A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és minden helyszínre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékválogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahidvégen (0141/20 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenden (0397 hrsz

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahidvégen (0141/20 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.)

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahidvégen (0141/20 hrsz.) nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.)

Az engedélyezési eljárások minden helyszínre befejeződtek.

2012. I. félévében a pályázathoz szükséges hiánypótlások teljesítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások dokumentációinak előkészítése történt meg. A megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészíttetése megvalósult.

A 2012. 02. 08-án benyújtott 2. fordulós pályázatra vonatkozó támogató döntést 2012. 07. 18-án hozta meg a Közreműködő Szervezet, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. A Támogatási szerződést a hatósági engedélyek későbbi kiadása okán több hiánypótlást követően 2012. 10. 26-án aláírtuk. A támogatás értéke 1.576.300.588,-Ft, a támogatási arány 78,903303%, a szükséges önrész 421.461.899,- Ft.  Az elszámolható beruházási összköltség: 1 997 762 487,- Ft. A Társulási Tanács és a tagtelepülések által 2012. 01. és 02. hónapokban meghozott határozatok a pályázat megvalósításához szükséges 421.461.908,- Ft önerőt a tagtelepülések fejlesztési hozzájárulásiból a pályázat szerinti üzemezésben biztosítják.

A vállalások teljesítése érdekében megkezdtük az előkészítő munkákat az alábbiak szerint:

2012. augusztus hónapban beszerzési eljárást folytattunk le a Társulás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, mivel ez a tevékenység a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § g) pontja alapján nem közbeszerzés köteles. A nyertes ajánlattevő a TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. és Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37. ellenszolgáltatás összege: nettó 6.000.000,-Ft, mely megegyezik a pályázatban a közbeszerzési tanácsadói tevékenység jóváhagyott támogatott értékével. Az általános menedzsment, a mérnök felügyelet és tájékoztatás/nyilvánosság eljárások dokumentációinak egyeztetése megkezdődött.

A 060/11 hrsz-ú szombathelyi helyszín a Szombathelyi Országos BV Intézettel szemben lévő ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan ivóvíz és szennyvíz csatlakozása gazdaságosan az Intézet által már korábban kiépített rendszeren keresztül lehetséges. Az Intézet üzemeltetését PPP szerződés keretében ellátó projekttársaság, az FMZ Savaria Kft. végzi. A tervező részvételével több alkalommal egyeztettünk az Intézettel és az azt üzemeltető céggel a közművekre történő csatlakozás ügyében. A közműellátáshoz egy közműátadó hely kiépítése szükséges. Mivel az Intézet terveinek egy része titkosított, az FMZ Savaria Kft. tájékoztatása értelmében a közműátadó hely kivitelezését csak az Intézetet építő ZÁÉV Zrt. végezheti el. A levélhez csatolt 2012. 06. 29-i árajánlatuk alapján a közműsziget kiépítésének várható bruttó költsége 3.070.371,-Ft (2.417.675,-Ft+652.756,-Ft áfa). A Társulás által felhasznált közmű elszámolás a Future FM ZRt-n keresztül történne - a felszerelt mérőóra adatai alapján - a VASIVÍZ ZRt. által meghatározott mindenkori szolgáltatási díjon. Ezen kívül havi 5.000,-Ft +áfa összegű átalánydíj kerül felszámolásra, amely tartalmazza a VASIVÍZ ZRt. által felszámított alapdíj arányos részét, a szennyvízátemelő szivattyúk elektromos fogyasztásának arányos részét és a rendszeres karbantartás arányos részét. A tárgyalások befejeződtek, lehetőség van a közműsziget megrendelésére, az FMZ Savaria Kft-vel szükséges szerződés megkötésére. A felmerülő költségeket a felhalmozási tartalékokból biztosíthatja a Társulás, amennyiben a végleges feltételek ismeretében nem tartozhatnak a pályázatban elszámolható költségek kategóriájába.

A Közreműködő Szervezet felé benyújtottuk az EU Önerő Alapra vonatkozó igényünket a pályázat teljes önrészére vonatkozóan. A benyújtott igény a megvalósítás időszakában realizálódó önerő felmérésére vonatkozik. Ezzel összefüggésben a KSZ részéről történő döntésről még nem kaptunk tájékoztatást.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok (A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat) :

2011. februárban az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében kiírásra került a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat, melyet települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai nyújthattak be 2011. szeptember 1. határnapig. A pályázat benyújtásához minden rekultiválandó lerakó esetében kötelező melléklete volt a hatóság által jóváhagyott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat és jogerős rekultivációs, valamint jogerős vízjogi létesítési engedély. A tervezés költsége utólag a Pályázati útmutató C3.1 pontja alapján elszámolható, amennyiben megfelel a pályázat előírásainak. Csak önkormányzati/állami tulajdonú, művelési ágból kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. előtt bezárt, 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók rekultivációja volt támogatható. A Társult települések közigazgatási területén 32 településnek van 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó hatósági kötelezéssel érintett lerakója. További 8 település lerakójára vonatkozóan nincs hatósági kötelezés. Közel 140.000 m2 nagyságú az összes rekultiválandó terület. A teljes becsült felületre a rekultiváció nettó becsült értéke 700 millió, azaz bruttó 875 millió.

A „14R- Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja” 2010. évi pályázaton a Társulás területén lévő 100.000 m3-nél kevesebb hulladékot tartalmazó lerakók közül 16 település támogatást kapott a tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésére. A jelenlegi KEOP támogatási rendszer a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját 100%-os támogatással, több önkormányzat társulásával, viszonylag nagy költségvetésű projekttel kívánja megvalósítani, ugyanakkor az előkészítésre az egyes önkormányzatok külön-külön kaptak támogatást.

A 14R nyertes pályázataira vonatkozóan a társult településektől kapott tájékoztatást figyelembe véve a még fennmaradó tervezési és pályázatírási feladatokra vonatkozóan a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítését a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium készítette el. 19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat a települések szilárdhulladék lerakóihoz. Elkészültek a rekultivációs és - ahol szükséges volt - a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekultivációs engedélyt adott ki a hatóság, 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság.

Az egyes helyszínekre vonatkozóan elkészültek a részletes költségbecslések.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

4. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi gazdálkodása :

A Társulás 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben  tartalmazza.

A Társulás a 2012. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak szerint gondoskodott:

A Társulási Tanács 15/2012. (I.12.) TT. számú határozatának megfelelően minden 2011. december 31-én hátralékkal rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére, amelyet a 2011. december 31. napig felhalmozott hátralék ügyében tudunk biztosítani. A két felszólítást követően még tartozó azon települések esetében, amelyektől nem érkezett részletfizetési kérelem, sem egyéb megkeresés Szombathely MJV Önkormányzatától, mint gesztor önkormányzattól a megfelelő igényérvényesítést kértük. A kamatmentes részletfizetési kedvezményt kapott települések közül nem minden település fizeti a részleteket, ezért ezen települések felé további intézkedések megtétele szükséges.

A tagtelepülések 2012. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra.

A kamatmentes részletfizetési kedvezményt kapott települések közül nem minden település fizeti a részleteket, ezért ezen települések felé további intézkedések megtétele szükséges.

5. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2012. évben a Társulási Tanács 5 ülést tartott: 2012. január 12-én, 2012. március 26-án, 2012. július 5-én, 2012. szeptember  13-án, 2012. november 15-én. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2011. évi és 2012. I. félévi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk. Vas megyei Önkormányzat kezdeményezése a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter megalakításáról kezdődtek tárgyalások. A Vas megyei Önkormányzat 2012. 07. 26-án ismételten egyeztetést kezdeményezett a Vas Megyei Hulladékgazdálkodási Klaszter (továbbiakban: Klaszter) megalakításáról. A HUKE Kft., Müllex Kft., Megoldás Kft., valamint a Vas megyei Közgyűlés alelnökének részvételével megtartottunk megbeszélést.  A megbeszélésen rögzítettük, hogy kötelezettségvállalás nélkül, a Klaszter szándékainak részletesebb megismerése okán veszünk részt. A 32/2012(IX: 13. ) TT határozat  a Klaszterhez való csatlakozást nem támogatja.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. április 11.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

1./

a./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1. h. pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő:	1./ 2013. 04. 15.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető