ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. április 15-i ülésére

Tájékoztatás a határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács működése során a folyamatos határidőhöz kötött, valamint a TT 2013.03.07-i ülésén hozott határozatai az alábbiakban részletezettek szerint kerültek végrehajtásra.

| Határozat száma, neve | Felelős | Közreműködik | Határidő | Végrehajtás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/2013(III.07.) 2013. évi közbeszerzési terv módosítása | Marton Zsolt TT Elnök | Szabóné Marton Erzsébet projekt menedzser, közbeszerzési tanácsadó | 2013.03.07. elfogadásra, 2013.03.14. változtatási jelentés benyújtása, folyamatos tervvégrejhajtás | A tervet a TT elfogadta, a változás bejelentés a Közreműködő Szervezet felé megküldésre került. A tervnek megfelelően a közbeszerzési eljárások közül a PME, a PR és a Mérnök felügylet megindításra kerültek 2013.03.12-én. |
| 6/2013(III.07.) 2013. évi költségvetés | Marton Zsolt TT Elnök | PIU szervezet | folyamatos | A TT a 2013. évi költségvetési tervet elfogadta, a Társulás a tervnek megfelelően folytatja gazdálkodását. |
| 5/2013(III.07.) Operatív Gazdálkodási Jogkörök szabályzat módosítása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Lakézi Gábor PIU vezető |  | 2013.03.07 | A TT a szabályzat módosítását elfogadta. |
| 4/2013(III.07.) 2012. évi belsőellenőri jelentés elfogadása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Lakézi Gábor PIU vezető |  | 2013.03.07 | A TT a belső ellenőrzési jelentést elfogadta. |
| 3/2013(III.07.) PIU SZMSZ 3. számú melléklet módosítása | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Lakézi Gábor PIU vezető |  | 2013.03.07 | A TT az SZMSZ módosítását elfogadta. |
| 2/2013(III.07.) beszámoló előző TT ülés óta elvégzett munkáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Lakézi Gábor PIU vezető |  | 2013.03.07 | A TT 2013.03.07-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 1/2013(III.07.) beszámoló határozatok végrehajtásáról | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke Lakézi Gábor PIU vezető |  | 2013.03.07 | A TT 2013.03.07-i ülésén elfogadta a beszámolót. |
| 50/2012(XI.15.) települések díjtartozásának rendezése | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke |  | folyamatos | A határozatban foglaltaknak megfelelően a PIU szervezet szakértői elkészítették a 2013. évi költségvetést, valamint a ülésen elhangzott módosításokra vonatkozó létszámadatok vonatkozásában a számításokat. |
| 7/2012. (I.12.) TT 2012. évi munkaterve | Marton Zsolt TT Elnök | Vízi Kármen PIU vezető | folyamatos | A TT tevékenységét a munkatervnek megfelelően végzi. |
| 4/2012. (I.12.) középtávú tervezés | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője | folyamatos | A Társulás gazdálkodása során a középtávú tervben foglaltak szerint jár el. |
| 40/2010. (XI.10.) SZMJV és a Társulás közötti munkamegosztási megállapodás | Marton Zsolt TT Elnök | Dr. Hosszuné Szántó Anita PIU szervezet pénzügyi szakértője, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint a gesztor Önkormányzat hivatala | folyamatos | A munkamegosztás a megállapodásnak megfelelően történik. |

Tekintettel a fentiekre, kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. március 01.

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztésben foglaltak alapján – elfogadja és tudomásul veszi.

Határidő:	2013.03.07.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

a végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető