ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. szeptember 16-i ülésére

Tájékoztató a komposztáló ládák kiosztásához szükséges tagi önkormányzatok közreműködéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” megvalósítása során - a lakosok szemléletformálásának segítése érdekében – 27500 db komposztáló láda kiosztására kerül sor a 127 tagi önkormányzat lakosai körében. A komposztáló ládák sikeres kiosztásának folyamatában több esetben is szükségesnek tartjuk a tagönkormányzatok szíves együttműködését. a feladatok teljesítése során.

Hivatkozva a Társulási Megállapodás IV/2.1. pontjára „Az együttműködési kötelezettség terén” a következőket határozza meg a dokumentum:

- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással;

- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy annak biztosítására.”

A komposztáló ládák átadásának koncepcióját kidolgoztuk, a koncepció a mellékletben olvasható. A komposztáló ládák ingyenesen kerülhetnek a használók birtokába, a Általános Szerződéses Feltételek vállalása esetén. A komposztáló ládákat a projekt 5 éves fenntartási ideje alatt csak az előírtaknak megfelelően lehet használni. A komposztáló ládát igénylők és a ládát használatra megkapható 27500 személy adatainak összegyűjtése a – kommunikációs feladatokat ellátó - Yuong & Partners Kft szerződéses feladata. A ládák kiosztásakor  hatályba lépő szerződések megkötése a – Projektmenedzseri feladatokat ellátó- Forrás Unió Kft feladata.  A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás munkáját segítő Yuong & Partners Kft és Forrás Unió Kft munkáján kívül szükség van a tagi önkormányzatok segítségére, helyismeretére. Főleg a regisztrálásnál, a ládát megkapó személyekről való döntésben és a ládák kiosztásánál szükséges a tagi önkormányzatok közreműködése. A tagi  önkormányzatok az őket képviselő Társulási Tanácsi tagok tájékoztatása révén kaphatnak tájékoztatást a kötelezettségekről, az időpontokról és egyéb fontos információkról.

Mindezekre tekintettel a tagi önkormányzatok részéről előre láthatóan az alábbi kötelezettségek vállalását tartjuk indokoltnak, a projekt megvalósításához kapcsolódó  komposztáló ládák kiosztásához szükséges feladatok elvégzésével  összefüggésben:

| Tevékenység | Tagönkormányzatoknál elvégzendő feladat |
| --- | --- |
| Lakos papír alapon adja meg regisztrációs igényét saját számítógép és internet hozzáférési lehetőség hiánya stb. miatt | Igénylés felrögzítése elektronikusan |
|  | Lakos által leadott személyi adatokat tartalmazó papír összegyűjtése, tárolása, egy csomagban való megküldése a Társulás nevében eljáró Yuong &Partners Kft részére |
| Komposztáló ládákat igénylők közül a ténylegesen ládát kapó személyek kiválasztása | Az igénylők listájából a helyismerettel és személyes ismeretséggel rendelkező polgármesterek, vagy más önkormányzati dolgozók felkérése a bírálatban való részvételre. A nem jogosultak körének kiszűrése, a többlet igény esetén a sorrendiség megállapításában közreműködés. |
| Visszaigazoló e-mail megküldése a lakosság részére | A döntésről az elektronikusan érkezett üzenet postai úton való továbbítása a komposztáló ládát igénylő személy részére, a megküldött dokumentumok tárolása |
| A szállító 127 településre leszállítja a ládákat. | A ládák érkezésének időpontjáról, az átvétel helyéről, idejéről a papaír alapon igénylést benyújtók tájékoztatása . Tárolás, adott esetben őrzés a maradéktalan kiosztásig. |
| Eszköz lakossági átvétele | Átadás-átvételi helyszín biztosítása. A lakos beazonosítása, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratása a lakosokkal, megküldése a Társulás nevében eljáró Forrás Unió Kft. számára. Meghatalmazás esetén azon dokumentumok összegyűjtése és megküldése a Forrás Unió Kft részére. . |
| Általános lakossági érdeklődés | Tájékoztatás |
| A komposztáló ládák megfelelő használata | Tájékoztatás, ellenőrzés |
| Egyéb, szorosan kapcsolódó felmerülő tevékenységek | Egyéb, szorosan kapcsolódó felmerülő feladatok |

1. sz. melléklet: Komposztáló ládák elhelyezésével kapcsolatos koncepció

2. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek

3. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv

3/A sz. melléklet: Meghatalmazás

4. sz. melléklet: Szórólap regisztrációs felhívásra

5. sz. melléklet: Összefoglaló a lakosság körében kiosztandó komposztáló ládákkal kapcsolatos - KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”   keretében meghatározott – előírásokról.

6. sz. melléklet: Településlista

Szombathely, 2013. szeptember 12.

Tisztelettel

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” projektjében meghatározott komposztáló ládák kiosztásához kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és a tagi önkormányzatok feladatait meghatározó kötelezettségeket az előterjesztésben  foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: 2013. szeptember 16.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért:	Lakézi Gábor, PIU vezető

1. sz. melléklet:

Komposztáló ládák elhelyezésével kapcsolatos koncepció

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási program

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

vz.3

A ládák igénylésének lebonyolítása és kiosztás aránya az eszközbeszerzési anyag közbeszerzési AD-ben meghatározottaktól nem térhet el.

Igényfelmérés

A ládák kiosztása az arra előzetesen jelentkező lakosok között kerül kiosztásra.

A lakosok interneten keresztül regisztrálásukkal jelzik igényüket a komposztáló ládákra az erre szolgáló, PR szakértő által elkészített aloldalon (www.westhull.hu honlapon). A számítógéppel vagy internettel nem rendelkező lakosok papíralapon nyújthatják be igénylésüket a területileg illetékes Önkormányzathoz, ahol az elektronikus igénylést elvégzik a Kérelmező nevében. Ez esetben az igénylő által használ e-mail cím és postafiók a tagönkormányzat által használt lesz. A regisztráció így kizárólag elektronikusan történik. Kiskorú nem igényelhet ládát, ezt a rendszer kiszűri a születési dátum megadásakor.

A lakosok jelentkezésének feltétele az Általános Szerződési Feltételek (2. sz. melléklet) elolvasása és elfogadása. Ezt az igénylés megküldésekor már szükséges megtenniük. Regisztrációkor minden lakos egyedi regisztrációs számot kap, mely a láda átvételékor szükséges azonosítóként szolgál majd. A jelentkezéskor tájékoztatást is adunk, hogy várhatóan 2014 tavaszán vehetőek át a ládák.

A regisztrációs oldal aktiválásától (2013.10.01) követően összegyűjtött címek darabszámát a PR szakértő (Young &Partners Kft ) heti rendszerességgel megküldi a Társulásnak. 27.500 db összegyűjtött cím után automatikusan vagy a Társulás külön kérésére a PR szakértő adatlistát .xls kiterjesztésben megküldi a Forrás Unió Kft-nek és a Társulásnak. Az oldal egészen addig aktív marad, amíg minden láda maradéktalanul kiosztásra nem kerül.

Az igénylés elbírálása

A beérkezett igényléseket elsőként a Forrás Unió Kft bírálja el, kiszűrve a jogosulatlan igényléseket. Az összegyűjtött adatokat ezek után átadja a TT tagoknak, akik helyi ismeretekkel rendelkező tagönkormányzatok és polgármesterek segítségével elbírálni az igényléseket és kialakítják a végleges – 27500-  igénylési listát. Az igénylések elbírálásakor előnyt élvez az időrend, és a családi házas övezeti lakás. Az igényléseket a TT hagyja jóvá. A Társulás fenntartja a jogot, hogy az igényléseket indokolás nélkül elutasítsa. Az igénylés elutasítása esetén semmilyen kártérítés nem követelhető.

A lakosok tájékoztatása a döntésről

A PR szakértő (Young &Partners Kft) által átadott e-mail címek és a TT elfogadó és elutasító döntéseit tartalmazó adatbázis alapján a Társulás nevében a Forrás Unió Kft. e-mailben értesíti az érintett lakosokat a döntésről, adott esetben a láda átvételének részleteiről (helyszín, időpont, meghatalmazás lehetősége, láda mérete és súlya, kapott regisztrációs szám ismeretének szükségessége). A Társulás fenntartja a jogot, hogy az elbírálást követően is indokolás nélkül módosítsa döntését vagy elálljon a szerződéstől.

A komposztáló edény kiosztása

Az eszközbeszerzési eljárásban (I. közbeszerzési rész) nyertes ajánlattevő általi leszállítás (teljesítési véghatáridő: a szerződés megkötésétől -várhatóan legkésőbb 2013 december-) számított 160 naptári nap, azaz várhatóan legkésőbb 2014 májusa) után kiosztásra kerülnek a komposztáló ládák a 127 tagönkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy egyéb, ettől eltérő a továbbiakban megadott helyszínen, ahol a tárolási feladatokra szükséges felkészülni.

A tagönkormányzatoknál a lakosok a regisztrációs szám és az igénylő nevével való beazonosításuk után személyesen, vagy meghatalmazással veszik át a ládákat az erre kijelölt helyen (a ládák pontos tárolási helye) és időben ( hétfőn és szerdán 8:00 – 12:00-ig). Meghatalmazás esetén az erre szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételi esetében alkalmazandó, alább leírtakkal azonos módon kell kezelni (gyűjtés és megküldés).

Az átvételkor átadás- átvételi jegyzőkönyv (3. sz. melléklet) kerül aláíratásra a lakosokkal (a közreműködő tagönkormányzatok esetében egy tagönkormányzati munkatárs segítségével, egyéb esetben …) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásakor az igénylő egyértelműen azonosítja magát regisztrációs számával és nevével. A jogosultság ellenőrzése a tagönkormányzatok részére előzetesen rendelkezésére bocsájtott adatbázis alapján történhet. Javasolt a ládát átvett felhasználók személyét is folyamatosan rögzíteni. A jegyzőkönyv aláírásával az átvevő kijelenti, hogy a komposztáló edény használatával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket, továbbá Használati Útmutató tartalmát megismerte, azt magára nézve kötelező erejűnek ismeri el, továbbá tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Használati Útmutatóban foglaltak betartásáért felelősséggel tartozik (nem kerül átadásra papír alapon az ÁSZF és a Használati Útmutató). A szerződés ténylegesen tehát ezzel és ekkor köttetik meg.

A tagönkormányzatoknál összegyűjtött átadás-átvételi dokumentumokat a ládák maradéktalan kiosztásának végeztével megküldik a Forrás Unió Kft. részére. A Forrás Unió Kft. a  tagönkormányzatok által megküldött dokumentumokat és a komposztáló ládák elhelyezése kapcsán keletkezett összes dokumentumot - azok maradéktalan beérkezését követően - legkésőbb a zárójelentés Kedvezményezett részéről történő elfogadásáig továbbítja a Társulás részére.

Nyitott kérdések:

- ÁSZF: A kezelendő adatok címzettjeit meg kell nevezni, ám a leendő szállító nem ismert.

Megjegyzések:

- Nem tudhatják az internettel nem rendelkező lakosok, hogy milyen adatokat kell megadniuk papír alapon ezért fel kell rá készülni, hogy ezt az önkormányzatnál kell elmondani a lakosoknak, ill. zöld számon is kérhetnek tájékoztatást.  (Regisztrációnál igyekszünk a legkevesebb adatot kérni, -  csak ami elengedhetetlenül szükséges! )

- A döntésről szóló értesítésről az internettel nem rendelkező lakosok szintén csak a tagönkormányzatoknál értesülhetnek, nekik kell tájékoztatni.

- Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek az Elnök Úr által aláírt és pecséttel is hitelesítetteknek kell lenniük. A nagy mennyiségre való tekintettel ennek kezelése különös figyelmet igényel. .

Kockázatok és a kezelésükre tett javaslat.

| Kockázat | Javaslat |
| --- | --- |
| Túl kevés igénylés érkezik | Erősebb PR tevékenység |
| A lakos nem veszi át a ládát | 1 hónapos türelmi idő, majd újrakiosztás. Erről való tájékoztatás az értesítő levélben. Ezzel párhuzamosan az elutasító értesítőben is tájékozatni kell a lakosokat, hogy az átvételek alakulásának függvényében lehetséges, hogy a későbbiekben mégis kap ládát. Ez újabb e-mail értesítéseket generálhat. |
| A tagönkormányzatok nem vállalják a regisztrációk rögzítésének, a ládák kiosztásának és az átadás átvéteti jegyzőkönyvekkel kapcsolatos teendők lebonyolítását. | TT határozat meghozatala amennyiben lehetséges. |

Tagönkormányzatoknál elvégzendő

| Tevékenység | Tagönkormányzatoknál elvégzendő feladat |
| --- | --- |
| Lakos személyesen regisztrál az önkormányzatnál | Számítógép és internet biztosítása |
| Lakos papír alapon adja meg regisztrációs igényét | Igénylés felrögzítése elektronikusan |
|  | Lakos által leadott személyi adatokat tartalmazó papír összegyűjtése, tárolása, egy csomagban való megküldése a PIU részére |
| Visszaigazoló e-mailekről tájékozódik a lakosság | Számítógép és internet biztosítása |
| A szállító 127 településre leszállítja a ládákat. | Tárolás, adott esetben őrzés a maradéktalan kiosztásig. |
| Eszköz lakossági átvétele | Átadás-átvételi jegyzőkönyv kinyomtatása, lakos beazonosítása, jegyzőkönyv aláíratása a lakosokkal, megküldése a PIU szervezet számára. Meghatalmazás esetén azok összegyűjtése és megküldése a PIU szervezet számára. |
| Általános lakossági érdeklődés | Tájékoztatás |

2. sz. melléklet:

Általános Szerződési Feltételek

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a lakossági felhasználók részére történő kihelyezés feltételeiről

Jelen szerződés értelmezésében:

Felhasználó / igénylő : az igénylést benyújtó magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek lakóhelye, székhelye, telephelye az igénylést fogadó Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közigazgatási területén található, és aki/amely az igényléssel érintett, az Önkormányzat közigazgatási területén található ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója.

Igénylés: a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edények használatára vonatkozó egyedi igény bejelentése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás részére.

Edény: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edény

1. Az igénylés feltételei, az igénylés menete

1.1. A Felhasználó az igénylést elektronikusan a www.westhull.hu honlapon, vagy papíralapon a területileg illetékes Önkormányzathoz nyújthatja be, ahol az elektronikus igénylést elvégzik a Kérelmező nevében. Az Önkormányzat által leadott igénylés és a papíralapú igénylés közt eltelt időért a felelősség a Társulást nem terheli. Az olvashatatlan írásból fakadó félrerögzítésért felelősséget a Társulás nem vállal

1.2. Elektronikus igénylés benyújtásra a regisztráció alkalmával a honlapon történő megfelelő mezők kitöltésével, és az igénylés elektronikus elküldésével van lehetőség.

2. Az igénylés elbírálása

2.1. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a beérkezett igényléseket összesíti, és elbírálja. A bírálat során előnyt élvez az időrendiség és a családi házas övezeti lakáshoz kapcsolódó kérelem. A Társulás fenntartja a jogot, hogy az igényléseket indokolás nélkül elutasítsa. Az igénylés elutasítása esetén semmilyen kártérítés nem követelhető.

2.2. Az igénylések elbírálását a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elvégzi, és értesíti az igénylést benyújtó Felhasználókat. A Társulás fenntartja a jogot, hogy az elbírálást követően is indokolás nélkül módosítsa döntését vagy elálljon a megkötött szerződéstől.

3. A komposztáló edény leírása, funkciója

3.1. A komposztáló edény újrahasznosított, anyagában színezett polipropilénből készült, téglatest kialakítású perforált test, mely vegyi- és biológiai behatásoknak jól ellenáll. Színe: fekete, vagy zöld, tömege: min. 11 kg max. 15 kg, űrtartalma kb 400 liter.  Alkalmas mindennemű kommunális hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyag mennyiségének csökkentésére.

4. A komposztáló edény kiszállítása, elhelyezése

4.1. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az edényt az igénylések elbírálását és a szerződés megkötését  követően bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 8 Az átadás-átvételi dokumentum aláírása, egyben a szerződés megkötését jelenti.) Az edény elszállítása a Felhasználó feladata. Az átvétel pontos helyszínéről a döntést követően megküldendő visszaigazoló e-mailben adunk tájékoztatást.

4.2 Az edénynek a Felhasználó ingatlanán történő elhelyezésével kapcsolatos követelményekre, a komposztáló edény működésére, használatára Használati Útmutatóban írtak az irányadók. A Használati Útmutató a www.westhull.hu honlapon a regisztrációs oldalon elérhető és letölthető. A Használati Útmutatóban írtak betartása a Felhasználó kötelezettsége.

5.A komposztáló edény használata, állagmegóvása

5.1. Felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott edényt a rendeltetésének megfelelően használni, annak állagát megóvni.

5.2. Felhasználó a nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű károsodásért teljes felelősséggel tartozik.

5.3. Felhasználó felelős az edény megőrzéséért. Amennyiben az edény a felhasználási idő lejártát megelőzően elpusztul, megsemmisül vagy kikerül a Felhasználó birtokából, a Felhasználó köteles azt saját költségén pótolni.

6.Elkülönített hulladékgyűjtés, komposztálási napló, kérdőívek kitöltése

6.1. A komposztáló edény használata során a Felhasználó köteles a háztartásában keletkező hulladékot a Használati Útmutatóban foglaltak szerint elkülönítetten gyűjteni, és a megfelelő hulladékot a komposztáló edényben elhelyezni.

6.3. A Társulás felhívására a Felhasználó köteles a komposztálási időszak alatt a részére a komposztálással összefüggő elektronikus úton kitöltött kérdőíveket kitölteni, és azokat visszaküldeni.

7.A komposztálás időtartama

A komposztálási időszak 2020.12.31-ig tart.

8. A komposztáló edény használata,

8.1  A Társulás megbízásából a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft. a felmerülő problémák megoldása érdekében 2013.03.24-ig ügyfélszolgálatot, ingyenesen hívható zöld számot (……..) működtet.

9.Ingyenesség

Az edény felhasználása ingyenes, sem a Társulás, sem a Felhasználó az edény használata fejében díjazást nem követelhet.

10.Felelősség a szerződésszegésért

A jelen szerződésben, illetőleg a Használati Útmutatóban írt feltételek megszegéséért a szerződésszegő fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

11.Szerződés megszűnése, megszüntetése

A komposztálási időszak végét követően a szerződés megszűnik.

12.Adatvédelem

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 1. pont szerinti igénylés kitöltésével, illetőleg a honlapon történő regisztrációval a regisztráció és az igénylés során, illetőleg az igénylés papír alapú benyújtása esetén az igénylőlap kitöltése során megadott személyes adatait az Önkormányzat a jelen szerződés teljesítése körében kezeli, és azt adott esetben harmadik személynek továbbítja az edényzetek kiosztásának lebonyolítása érdekében, mint felhasználási céllal. Felhasználó az igénylés beküldésével kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Kezelendő adatok meghatározása: Vezetéknév, keresztnév, nem, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mail cím, az edényelhelyezésének címe és pontos helye

A kezelendő adatok továbbításra kerülnek.

Adatkezelés időtartama: 2020.12.31

A kezelendő adatok címzettjei: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft., Forrás Unió Kft.

3. sz. melléklet:

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

mely létrejött a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében beszerzett házi komposztáló edényeknek a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a lakossági felhasználók részére történő kihelyezés tekintetében

Átadó: [személyi adatok]

- név: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

- székhely: H-9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

- adószám: 15769668-2-18

Átvevő: [személyi adatok NYOMTATOTT BETŰKKEL]

- regisztrációs szám: ……………………………………………………

- név:……………………………………………………

- anyja neve: ……………………………………………………

- születési hely: ……………………………………………………

- születési idő: ……………………………………………………

- állandó lakcím: ……………………………………………………

- házi komposztáló edény telepítési címe (amennyiben eltér az állandó lakcímtől): ……………………………………………………

- e-mail cím: ……………………………………………………

Felek jelen jegyzőkönyv aláírásával rögzítik, hogy Átadó a mai napon az Átvevő (vagy a jelen átadás-átvétel mellékletét képező 3/a számú meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott személy) részére a komposztáló edényt további felhasználásra átadta, ezzel felek közti szerződés megkötésre került.

Átvevő, mint Felhasználó jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy a komposztáló edény használatával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket, továbbá Használati Útmutató tartalmát megismerte, azt magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. Átvevő kijelenti továbbá, hogy a komposztáló edény használatával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket és Használati Útmutatót megismerte, továbbá tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Használati Útmutatóban foglaltak betartásáért felelősséggel tartozik.

Kelt: ………………………………….., ……………………………. …….

…………………………………………………….	…………………………………………………..

Marton Zsolt	Átvevő /vagy meghatalmazott/

Nyugat-dunántúli Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Átadó

3/A. sz. melléklet:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott

[személyi adatok NYOMTATOTT BETŰKKEL]

- név:……………………………………………………

- anyja neve: ……………………………………………………

- születési hely: ……………………………………………………

- születési idő: ……………………………………………………

- állandó lakcím: ……………………………………………………

- házi komposztáló edény telepítési címe (amennyiben eltér az állandó lakcímtől): ……………………………………………………

- e-mail cím: ……………………………………………………,

mint meghatalmazó, a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) keretében …………………………………………………… regisztrációs számmal rendelkező, meghatalmazom

- név:……………………………………………………

- anyja neve: ……………………………………………………

- születési hely: ……………………………………………………

- születési idő: ……………………………………………………

- állandó lakcím: ……………………………………………………,

hogy helyettem és nevemben a beszerzett házi komposztáló edényt a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól átvegye, egyben kijelentem, hogy a komposztáló edény használatával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszem, továbbá Használati Útmutató tartalmát megismertem, az abban foglaltakért felelősséggel tartozom, azt magamra nézve kötelező erejűnek ismerem el.

Kelt: ………………………………….., ……………………………. …….

…………………………………………………….	…………………………………………………..

Meghatalmazó	Meghatalmazott

Tanú 1.

Név: …………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………

……………………………………………………………

Aláírás: ………………………………………………

Tanú 2.

Név: …………………………………………………..

Lakcím: ………………………………………………

……………………………………………………………

Aláírás: ………………………………………………

4. sz. melléklet:

Külön csatolva, Szórólap címszóval, 4. számú mellékletként

5. sz. melléklet

Összefoglaló a lakosság körében kiosztandó komposztáló ládákkal kapcsolatos - KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program”   keretében meghatározott – előírásokról.

Hulladék-megelőzés: 27500 darab, 400 (plusz/mínusz 5%)  liter űrtartalmú házi komposztáló;

Tervezett felhasználás: lakossági házi komposztálás

RMT: Házi komposztálás: A projektben 27.500 ezer házi komposztáló edény beszerzését és kihelyezését tervezik. Ezzel a családi házas területeken, a háztartások mintegy 50%-ánál megoldható a házi komposztálás elindítása. A házi komposztálással hasznosított bomló szerves hulladékok tervezett mennyisége 2.830 t/év (2014) és 3.773 t/év (2040) között változik.

KSZ: A Társulás a komposztáló ládákkal kapcsolatosan a beszerzési kötelezettségét az átadás-átvételi elismervényekkel, a kihelyezését pedig egy darab üzemeltető, annak hiányában Társulás általi nyilatkozattal igazolhatja. Az 5 éves fenntartás alatt ezeket az alátámasztó dokumentumokat kérhetik.

A beszerzett eszközöket és létesítményeket a céloknak megfelelően használni és fenntartani köteles Kedvezményezett. (A házi komposztáló edényzeteknek azokat a célértékeket kell hozniuk, amit az RMT tartalmaz. Ennek ellenőrzése szinte lehetetlen, ha van civil szervezet, amely ezt felvállalja, akkor az is csak becsülni tudja a hatékonyságot, mérni nem.)

Eszközbesz. AF: A házi komposztálók esetében a teljesítési véghatáridő: a szerződés megkötésétől (tervezetten november) számított 160 naptári nap. Ajánlattevő eddig az időpontig köteles a felhívás II.1.2) pontjában teljesítési helyként meghatározott helyszínre a házi komposztálókat leszállítani.

Szállítási hely: a Társulást alkotó 127 Tagönkormányzat közigazgatási területe (a teljesítés helyeit az ajánlati dokumentáció 12. sz. melléklete tartalmazza; a Társulást alkotó mind a 127 Tagönkormányzat Vas megyében található; ajánlatkérő a pontos szállítási címeket a szállítás előtt 15 nappal korábban írásban közli ajánlattevővel; ajánlatkérő az egyes teljesítési helyekre szállítandó pontos mennyiséget a szállítás előtt 15 nappal korábban írásban közli ajánlattevővel, amely mennyiségek legfeljebb +/- 25 %-ban térhetnek el az ajánlati dokumentáció 12. sz. mellékletének utolsó oszlopában meghatározott kihelyezésre javasolt házi komposztálók számától azzal, hogy ez az eltérés a teljes mennyiséget nem érinti) - (ajánlattevőnek lehetősége van a Szombathely, Pohl-tó u. 10442/3 hrsz-ú bekerített ingatlant az átrakodáshoz szükséges mértékben igénybe venni)

Alkalmas legyen mindennemű kommunális hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyag mennyiségének csökkentésére

A komposztáló egésze feleljen meg az NF Environnement követelményeinek. Rendelkezzen független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, mely bizonyítja az alapanyag UV stabilitását, illetve a nehézfém koncentráció < 100 ppm mértékét.

Alapanyag: Újrahasznosított, anyagában színezett polipropilén, mely vegyi- és biológiai behatásoknak jól ellenáll.

Színe: fekete, vagy zöld

Formai követelmény: - Téglatest kialakítású perforált test - 2 db középen zsanérozott felhajtható esővédő fedél, mely bepattanó zárral van ellátva a szélvédelem érdekében - Perforált alsó különálló rács a rágcsálók bejutása ellen, valamint a megfelelő oxigén cirkulációhoz - Alsó négyszögletes ürítő-ajtó - Szerszám nélküli összeállíthatóság

Méretek: - Térfogat: 400 liter±5% - Magasság: max. 840 mm - Alsó négyszögletes ürítő-ajtó: min. 650 mm x 250 mm - Tömeg: min. 11 kg max. 15 kg

6. számú melléklet

- Településlista

Az egyes településeken kihelyezésre javasolt házi komposztálók számának becslése

| Sorszám | Település | Lakónépesség (KSH 2012. helységnévtár) (fő) | Ingatlanszám (KSH 2012. helységnévtár) (db) | Családi házas és falusias jellegű ingatlanok becsült száma (db)* | Ingatlanok száma az adott településen / összeses ingatlan | Kihelyezésre javasolt házi komposztálók száma* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acsád | 672 | 189 | 129 | 0,002429837 | 67 |
| 2 | Alsóújlak | 584 | 308 | 211 | 0,003959734 | 109 |
| 3 | Bajánsenye | 455 | 246 | 168 | 0,003162645 | 87 |
| 4 | Balogunyom | 1 190 | 431 | 295 | 0,005541057 | 152 |
| 5 | Bejcgyertyános | 453 | 269 | 184 | 0,003458339 | 95 |
| 6 | Bozzai | 316 | 119 | 81 | 0,001529897 | 42 |
| 7 | Bozsok | 328 | 140 | 96 | 0,001799879 | 49 |
| 8 | Bucsu | 586 | 219 | 150 | 0,002815525 | 77 |
| 9 | Bük | 3 493 | 1 631 | 1 117 | 0,020968592 | 577 |
| 10 | Cák | 301 | 113 | 77 | 0,00145276 | 40 |
| 11 | Csákánydoroszló | 1 730 | 603 | 413 | 0,007752337 | 213 |
| 12 | Csehimindszent | 336 | 194 | 133 | 0,002494118 | 69 |
| 13 | Csempeszkopács | 285 | 119 | 81 | 0,001529897 | 42 |
| 14 | Csipkerek | 322 | 245 | 168 | 0,003149789 | 87 |
| 15 | Csörötnek | 843 | 332 | 227 | 0,004268285 | 117 |
| 16 | Daraboshegy | 97 | 61 | 42 | 0,000784233 | 22 |
| 17 | Dozmat | 226 | 95 | 65 | 0,001221347 | 34 |
| 18 | Döbörhegy | 152 | 117 | 80 | 0,001504185 | 41 |
| 19 | Döröske | 75 | 65 | 44 | 0,000835658 | 23 |
| 20 | Duka | 218 | 166 | 114 | 0,002134142 | 59 |
| 21 | Egervölgy | 327 | 224 | 153 | 0,002879807 | 79 |
| 22 | Egyházashollós | 534 | 261 | 179 | 0,003355489 | 92 |
| 23 | Egyházasrádóc | 1 275 | 523 | 358 | 0,006723834 | 185 |
| 24 | Felsőcsatár | 502 | 193 | 132 | 0,002481262 | 68 |
| 25 | Felsőjánosfa | 183 | 90 | 62 | 0,001157065 | 32 |
| 26 | Felsőmarác | 261 | 192 | 131 | 0,002468406 | 68 |
| 27 | Gasztony | 439 | 208 | 142 | 0,002674106 | 74 |
| 28 | Gencsapáti | 2 869 | 955 | 654 | 0,012277747 | 338 |
| 29 | Gersekarát | 633 | 332 | 227 | 0,004268285 | 117 |
| 30 | Gyanógeregye | 153 | 67 | 46 | 0,000861371 | 24 |
| 31 | Gyöngyösfalu | 1 083 | 398 | 272 | 0,005116799 | 141 |
| 32 | Halastó | 91 | 73 | 50 | 0,000938508 | 26 |
| 33 | Halogy | 235 | 145 | 99 | 0,001864161 | 51 |
| 34 | Harasztifalu | 146 | 85 | 58 | 0,001092784 | 30 |
| 35 | Hegyháthodász | 155 | 97 | 66 | 0,001247059 | 34 |
| 36 | Hegyhátsál | 135 | 84 | 58 | 0,001079927 | 30 |
| 37 | Hegyhátszentjakab | 261 | 160 | 110 | 0,002057005 | 57 |
| 38 | Hegyhátszentmárton | 60 | 54 | 37 | 0,000694239 | 19 |
| 39 | Horvátzsidány | 772 | 328 | 225 | 0,00421686 | 116 |
| 40 | Ispánk | 104 | 57 | 39 | 0,000732808 | 20 |
| 41 | Ivánc | 707 | 240 | 164 | 0,003085507 | 85 |
| 42 | Ják | 2 591 | 940 | 644 | 0,012084903 | 332 |
| 43 | Kám | 401 | 212 | 145 | 0,002725531 | 75 |
| 44 | Katafa | 371 | 161 | 110 | 0,002069861 | 57 |
| 45 | Kemenespálfa | 430 | 166 | 114 | 0,002134142 | 59 |
| 46 | Kemestaródfa | 223 | 119 | 81 | 0,001529897 | 42 |
| 47 | Kenéz | 268 | 110 | 75 | 0,001414191 | 39 |
| 48 | Kercaszomor | 196 | 117 | 80 | 0,001504185 | 41 |
| 49 | Kerkáskápolna | 93 | 56 | 38 | 0,000719952 | 20 |
| 50 | Kisrákos | 194 | 98 | 67 | 0,001259915 | 35 |
| 51 | Kisunyom | 415 | 180 | 123 | 0,00231413 | 64 |
| 52 | Kiszsidány | 89 | 39 | 27 | 0,000501395 | 14 |
| 53 | Kondorfa | 530 | 299 | 205 | 0,003844028 | 106 |
| 54 | Körmend | 11 676 | 5 122 | 3 507 | 0,065849864 | 1 811 |
| 55 | Kőszeg | 12 055 | 4 670 | 3 197 | 0,060038826 | 1 651 |
| 56 | Kőszegdoroszló | 239 | 105 | 72 | 0,001349909 | 37 |
| 57 | Kőszegpaty | 203 | 78 | 53 | 0,00100279 | 28 |
| 58 | Kőszegszerdahely | 498 | 205 | 140 | 0,002635537 | 72 |
| 59 | Lukácsháza | 1 061 | 392 | 268 | 0,005039662 | 139 |
| 60 | Magyarlak | 731 | 301 | 206 | 0,00386974 | 106 |
| 61 | Magyarnádalja | 223 | 87 | 60 | 0,001118496 | 31 |
| 62 | Magyarszecsőd | 435 | 196 | 134 | 0,002519831 | 69 |
| 63 | Magyarszombatfa | 269 | 153 | 105 | 0,001967011 | 54 |
| 64 | Megyehíd | 331 | 125 | 86 | 0,001607035 | 44 |
| 65 | Meszlen | 217 | 99 | 68 | 0,001272772 | 35 |
| 66 | Mikosszéplak | 317 | 159 | 109 | 0,002044148 | 56 |
| 67 | Molnaszecsőd | 435 | 174 | 119 | 0,002236993 | 62 |
| 68 | Nádasd | 1 302 | 545 | 373 | 0,007006672 | 193 |
| 69 | Nagymizdó | 121 | 80 | 55 | 0,001028502 | 28 |
| 70 | Nagyrákos | 275 | 151 | 103 | 0,001941298 | 53 |
| 71 | Nárai | 1 283 | 458 | 314 | 0,005888176 | 162 |
| 72 | Narda | 497 | 195 | 133 | 0,002506975 | 69 |
| 73 | Nemesbőd | 618 | 242 | 166 | 0,00311122 | 86 |
| 74 | Nemescsó | 292 | 118 | 81 | 0,001517041 | 42 |
| 75 | Nemeskocs | 366 | 147 | 101 | 0,001889873 | 52 |
| 76 | Nemeskolta | 352 | 146 | 100 | 0,001877017 | 52 |
| 77 | Nemesmedves | 24 | 13 | 9 | 0,000167132 | 5 |
| 78 | Nemesrempehollós | 286 | 156 | 107 | 0,00200558 | 55 |
| 79 | Nyőgér | 305 | 175 | 120 | 0,002249849 | 62 |
| 80 | Ólmod | 99 | 50 | 34 | 0,000642814 | 18 |
| 81 | Orfalu | 64 | 33 | 23 | 0,000424257 | 12 |
| 82 | Ostffyasszonyfa | 767 | 390 | 267 | 0,005013949 | 138 |
| 83 | Ölbő | 732 | 309 | 212 | 0,00397259 | 109 |
| 84 | Őrimagyarósd | 227 | 116 | 79 | 0,001491328 | 41 |
| 85 | Őriszentpéter | 1 167 | 532 | 364 | 0,006839541 | 188 |
| 86 | Pankasz | 415 | 180 | 123 | 0,00231413 | 64 |
| 87 | Pápoc | 287 | 302 | 207 | 0,003882596 | 107 |
| 88 | Pecöl | 792 | 304 | 208 | 0,003908309 | 107 |
| 89 | Perenye | 686 | 231 | 158 | 0,002969801 | 82 |
| 90 | Peresznye | 823 | 198 | 136 | 0,002545543 | 70 |
| 91 | Pinkamindszent | 157 | 108 | 74 | 0,001388478 | 38 |
| 92 | Pusztacsó | 148 | 61 | 42 | 0,000784233 | 22 |
| 93 | Püspökmolnári | 896 | 384 | 263 | 0,004936811 | 136 |
| 94 | Rábahídvég | 949 | 399 | 273 | 0,005129656 | 141 |
| 95 | Rábatöttös | 206 | 121 | 83 | 0,00155561 | 43 |
| 96 | Rátót | 290 | 98 | 67 | 0,001259915 | 35 |
| 97 | Répcelak | 2 414 | 1 064 | 728 | 0,013679082 | 376 |
| 98 | Rum | 1 163 | 456 | 312 | 0,005862464 | 161 |
| 99 | Sajtoskál | 407 | 160 | 110 | 0,002057005 | 57 |
| 100 | Salköveskút | 506 | 195 | 133 | 0,002506975 | 69 |
| 101 | Sé | 1 417 | 479 | 328 | 0,006158158 | 169 |
| 102 | Sorkifalud | 668 | 269 | 184 | 0,003458339 | 95 |
| 103 | Sorkikápolna | 276 | 104 | 71 | 0,001337053 | 37 |
| 104 | Sorokpolány | 840 | 284 | 194 | 0,003651183 | 100 |
| 105 | Söpte | 805 | 277 | 190 | 0,003561189 | 98 |
| 106 | Szaknyér | 49 | 41 | 28 | 0,000527107 | 14 |
| 107 | Szalafő | 205 | 149 | 102 | 0,001915586 | 53 |
| 108 | Szarvaskend | 217 | 126 | 86 | 0,001619891 | 45 |
| 109 | Szemenye | 308 | 194 | 133 | 0,002494118 | 69 |
| 110 | Szentgotthárd | 8 839 | 3 365 | 2 304 | 0,043261381 | 1 190 |
| 111 | Szombathely** | 79 348 | 34 231 | 23 435 | 0,440083309 | 12 095 |
| 112 | Szőce | 345 | 216 | 148 | 0,002776956 | 76 |
| 113 | Tanakajd | 765 | 282 | 193 | 0,003625471 | 100 |
| 114 | Táplánszentkereszt | 2 617 | 868 | 594 | 0,011159251 | 307 |
| 115 | Telekes | 491 | 197 | 135 | 0,002532687 | 70 |
| 116 | Torony | 1 948 | 686 | 470 | 0,008819408 | 243 |
| 117 | Vasalja | 306 | 150 | 103 | 0,001928442 | 53 |
| 118 | Vasasszonyfa | 368 | 157 | 107 | 0,002018436 | 56 |
| 119 | Vassurány | 800 | 283 | 194 | 0,003638327 | 100 |
| 120 | Vasszécseny | 1 416 | 495 | 339 | 0,006363858 | 175 |
| 121 | Vasszilvágy | 401 | 168 | 115 | 0,002159855 | 59 |
| 122 | Vát | 662 | 252 | 173 | 0,003239782 | 89 |
| 123 | Velem | 336 | 165 | 113 | 0,002121286 | 58 |
| 124 | Velemér | 96 | 73 | 50 | 0,000938508 | 26 |
| 125 | Vép | 3 358 | 1 180 | 808 | 0,01517041 | 417 |
| 126 | Viszák | 246 | 126 | 86 | 0,001619891 | 45 |
| 127 | Zsennye | 100 | 58 | 40 | 0,000745664 | 21 |
|  | Összesen | 184 221 | 77 783 | 53 251 | 1 | 27 500 |
| *kerekítve 0 tizedes jegyre |  |  |  |  |  |  |
| ** házi komposztálók száma sornál - 7 db a kerekítési hibák korrigálása érdekében |  |  |  |  |  |  |
|  | Házi komposztálók száma (db) |  | 27500 |  |  |  |
|  | Családi házas ingatlanok becsült száma (%) |  | 36,78% |  |  |  |
|  | Falusias ingatlanok becsült száma (%) |  | 31,68% |  |  |  |
|  | Összesen (%) |  | 68,46% |  |  |  |