ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013. szeptember 18-i ülésére a PIU 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU).

A Társulási Tanács 12/2013.(IV.15.) TT sz. határozatával jóváhagyta 2013. évi tevékenységének végzéséhez a PIU 2013. évi munkatervét. A PIU 2013. I. félévi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a PIU 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtására vonatkozó beszámolóját.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2013. szeptember 12.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Melléklet: Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:	2013. 09. 18.

Felelős:	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető

Melléklet

Beszámoló

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

| Feladat | Határidő | Felelősök | Bevont szervezet/feladatok | Teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Társulás 2013. évi költségvetésének az elfogadása | 2013.03. 07. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT 6/2013.(III.07.) sz. határozatával elfogadta a 2013. évi költségvetést. |
| Társulás 2012. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2013.04. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A TT 15/2013. (IV.15.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi működésről szóló beszámolót. |
| A Társulás 2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása | 2013.04. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A TT a 10/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást. A TT a 4/2013. (III.07.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést. |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2012.03. 07. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető | Közbeszerzési tanácsadó (szükség szerint) | A TT a 7/2013. (III.07.) sz. határozatával elfogadta a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette. |
| A Társulás 2013. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása | 2013.09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja |  | A 2013. 09. 18-i TT ülés napirendje. |
| A társulás 2013. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2013.09. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A 2012. 09. 18-i TT ülés napirendje. |
| A társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának és a 2013. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása | 2013.11. 30. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Könyvvizsgáló | A 2014. évi költségvetési Koncepcióz a Társulási Tanács a 17/2013. (IV. 15.) számú határozatával elfogadta. A III. negyedéves pénzügyi beszámoló a 2. félév feladata. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok | folyamatos a támogatási szerződés szerinti ütemezésben 2. fordulós pályázat benyújtása 2012. 02. 08. | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | A pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégek a szerződéseik szerinti feladatok határidőben történő elvégzéséért felelősek. | A végrehajtás a pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégekkel közösen folyamatosan történik. |
| KEOP 2.3.0 és/vagy az Új Széchenyi Terv– rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | Szükség szerint bevont külső szerződéses partnerek | A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2013. I. félévében. |
| A Társulás és a projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | A honlapot üzemeltető Vállalkozó és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője | A Társulás működéséhez kapcsolódó, a jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek naprakészek, a projektre vonatkozó információk aktualizálását a PR szakértő bevonásával elvégeztük. |
| A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, a PIU minden tagja | A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértője | A PIU jogi szakértője és a KEOP 7.1.1.1 projekt jogi szakértője folyamatos jogszabályfigyelést végez. |
| A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéshez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása | folyamatos | Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető, Süle Tiborné pénzügyi szakértő | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló külső PME | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás alapján végeztük a feladatok ellátását. |
| A társulás működéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala | A PIU adminisztrátor által folyamatosan ellátott feladat. |
| A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása | folyamatos | Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Lakézi Gábor PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor | Média és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR szakértője | A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával történik. |

PIU tagjai:

Lakézi Gábor PIU vezető

Szabóné Marton Erzsébet projektmenedzser

Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértő

Süle Tiborné pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.

A PIU 2013. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács ……./2013. (IX. 18.) TT sz. határozatával jóváhagyta.