VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.), mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.	Előzmények:

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  42/2012.(IX.13.) számú TT határozatában döntött arról, hogy a 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat szombathelyi 019/7 hrsz-ú ingatlanra tervezett létesítményeinek ivóvíz és csatorna csatlakozásainak kialakítása érdekében az FMZ Savaria Kft-vel a tárgyalások lefolytathatók és a szerződés megköthető. A Megrendelő árajánlatot kért a szerződés tárgyát képező munkák elvégzésére. Az árajánlat értékelését követően Megrendelő a Vállalkozót megbízza a tárgyi kivitelezési munkákkal.

2.	Vállalkozás tárgya:2.  Szombathely, Büntetés-végrehajtási Intézet

Közműsziget építése

A szerződésünk műszaki tartalmát az 1. sz. mellékletként csatolt tételes költségvetés 2 . sz mellékletként  Solvex Kft. által készített vázlatterv tartalmazza. A terven megjelenő gázvezeték, gázóra nem kerül megépítésre. A kivitelezési határ a szennyvíz esetében a befogadó akna, illetve az ivóvíz esetében a vízóra akna. A tervezett kezelőtelep felé kiépítendő vezeték, továbbá a kezelőtelep oldali rákötés a szerződésnek nem tárgya.

3.	A szerződéses ellenérték és a fizetés rendje:

3.1.	Vállalkozási díj összege:

A 2. szerinti műszaki tartalomra, teljesítési határidőre prognosztizált átalányáron:

Építési munkák nettó összege:					2.417.615.,-Ft

ÁFA 27 %:							   652.756.,-Ft

Szerződés bruttó összege:					3.070.371.,-Ft,

azaz: Hárommillió-Hetvenezer-Háromszázhetvenegy 00/100 forint.

Felek a mindenkor hatályos törvény szerint kötelesek az Általános Forgalmi Adót megfizetni.

3.2.	Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat 1 db számlában számolja el az átalányáras elszámolásra vonatkozó szabályok szerint.

Megrendelő a beérkezett számla ellenértékét 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki.

Megrendelő a számla összegét átutalással teljesíti Vállalkozó 10910003-00000003-40320000 számú számlájára.

3.3.	Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés összegére a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll és a 3.2. pont szerinti fizetési határidőre Vállalkozó számláit kiegyenlíti.

4.	Szerződés teljesítése:

4.1.	Szerződés szerinti határidők:

Átfutási idő (a munkaterület átadásától számítottan):		6 hét

4.2	Vállalkozó - az érdekkörében felmerülő okok miatti - késedelmes teljesítés esetére a nettó vállalási ár 0,1 %-a/nap késedelmi kötbér fizetését vállalja, melynek elszámolása a végszámlában történik.

A kötbér maximális összege nem lehet több, mint a nettó vállalkozási díj 10 %-a.

5.	Megrendelő kötelezettségei és jogai:

5.1.	Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítja a villamos energia, építési- és ivóvíz vételezés lehetőségét - csatlakozási pontokat - a munkaterületen.

5.2.	Megrendelő képviselői jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni.

5.3.	Megrendelő jogosult az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzésére is, ezért Vállalkozó köteles az eltakarási munkák várható kezdési időpontja előtt 3 nappal a Megrendelőt értesíteni és egyidejűleg az építési naplóban bejegyezni.

6.	Vállalkozó kötelezettségei és jogai:

6.1.	Vállalkozó köteles a munkaterületen saját dolgozóival és alvállalkozóival a vonatkozó tűz- baleset és vagyonvédelmi előírásokat betartani, illetve betartatni.

6.2.	Vállalkozó a kivitelezés során jogosult a tervdokumentációtól eltérő, de azonos értékű helyettesítő műszaki megoldás kivitelezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulása alap-ján.

6.3.	Vállalkozó az MSZ. szerinti I. o. munka kivitelezésére vállalkozik.

6.4.	Vállalkozó a munkaterület átvételkor építési naplót köteles megnyítani (a munkaterület átadás-átvételi eljárásra az építési naplót Vállalkozónak kell biztosítani) és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint vezetni.

6.5.	Az építési naplót az építési munkahelyen Vállalkozónak hozzáférhető helyen kell őrizni.

A naplót a munkahelyről csak a jogszabályokban meghatározott esetekben lehet elvinni.

6.6.	A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki. Vállalkozó a szükséges Alvállalkozók jelenlétét biztosítja.

6.7.	Vállalkozó az átadási dokumentációt a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjában szolgáltatja.

Vállalkozó az átadási dokumentáció mellékleteként szolgáltatja a szerződés keretében beszerzett és beépített szerkezetek, berendezések, szerelvények minőségi bizonylatait.

7.	Garancia, szavatosság:

7.1.	Vállalkozó 12 hónap garanciát vállal a szerződés tárgyát képező munkákra.

7.2.	Vállalkozó által vállalt szavatosság (alkalmasság) időtartama a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú együttes rendelet szerint (a beépített termékektől függően) 3, 5, illetve 10 év.

8.	Szerződő felek helyszíni képviselői:

8.1. Megrendelő részéről:

Szabóné Marton Erzsébet   műszaki ellenőr

Névjegyzéki jel: MV-Ép/A/ 18-00091

Tel:  30/ 465 -95 79

8.2. Vállalkozó részéről:

Strobl Ákos projekt vezető

Felelős műszaki vezető névjegyzékbe vételi szám: MV-Ép/A/18-10076

Telefon:	92/504-164

Telefax:	92/504-173

9.	Vis major:

  - Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz.

  - Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, a felek részéről elháríthatatlan, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

  - Vis maiornak tekintendő különösen az az időjárási helyzet, amikor a hőmérséklet tartósan + 5 Co alá csökken, ilyenkor a kivitelezést szüneteltetni kell. Az érintett napok számával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.

10.	Egyéb feltételek és megállapodások:

10.1. Megrendelő jogosult a kivitelezés során a tervezettől eltérő anyagok, szerkezetek beépítését igényelni Vállalkozótól. Ha a Megrendelő a megállapodott műszaki tartalomtól eltérő kivitelezést igényel, abban az esetben Vállalkozó a különbözet, illetve a pótmunka érvényesítésére jogosult.

Amennyiben ezen módosítások a szerződés tárgyában meghatározottaktól lényegesen eltérnek, úgy Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozás feltételeiben külön állapodnak meg.

10.2.	Megrendelő pótmunka tervmódosítás megrendelését a Vállalkozó központjánál, vagy a szerződésben megnevezett projektvezetőnél kezdeményezheti, a szükséges terviratok szolgáltatásával.

Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján végezhet pótmunkát, melyekhez a jóváhagyással egyidejűleg Megrendelő a pénzügyi fedezetet is biztosítja.

10.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás után 1 évvel Megrendelő, Üzemeltető és Vállalkozó utó-felülvizsgálatot - szavatossági bejárást - tartanak és rendezik a rendeltetésszerű haszná-lat mellett jelentkező problémákat.

A bejárás megtartását a Megrendelő kezdeményezi.

11.	Jelen szerződésre érvényes jogszabályok:

- Ptk. XXXV. fejezet

- 1993. évi XCIII. törvény

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

- 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM számú együttes rendelet

- továbbá az építési szerződésekre vonatkozó egyéb rendeletek és rendelkezések

Melléklet: 	1.sz. melléklet költségvetés 1.old.

2. sz. melléklet vázlatterv 1. old

Szombathely, 						Zalaegerszeg,

| Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Megrendelő |  | ZÁÉV Építőipari Zrt. Vállalkozó |
| --- | --- | --- |

Záradék:

A jelen megállapodást tudomásul vesszük, a közműsziget létesítését, a jelen megállapodás  megkötését és teljesítését engedélyezzük.

Budapest, ………………………..

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

_______________________________

Csóti András bv. vezérőrnagy

országos parancsnok